| # BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO # TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ------------------- | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ------------------- |
| --- | --- |

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC	LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: Quản lý dự án đô thị

Tiếng Anh: Urban project management

MÃ HỌC PHẦN: MTDT1112                         Tổng số tín chỉ: 2TC

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Kinh tế và Quản lý Đô thị

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: 	Kinh tế đô thị I

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức bổ trợ cơ bản về phương pháp  lập và phân tích, quản lý dự án trên địa bàn đô thị. Những vấn đề lý luận chung về dự án đô thị; Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án ; Nội dung cần phân tích trong quá trình soạn thảo dự án khả thi;  Một số vấn đề về quản lý dự án như: các mô hình tổ chức quản lý dự án hiệu quả, điều phối và quản lý thời gian, chi phí, chất lượng, nhân sự...của dự án đô thị; Đánh giá và theo dõi dự án trong quá trình thực hiện; kỹ năng cơ bản trong việc lập và quản lý dự án đô thị.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Trang bị cho sinh viên phương pháp ứng dụng kinh tế học vào giải quyết các vấn đề trong quản lý dự án ở đô thị.

- Về kiến thức lý thuyết: nghiên cứu sâu những khái niệm, lý thuyết cơ bản và nâng cao khả năng sử dụng trong  lập và quản lý dự án phát triển đô thị;

- Về kỹ năng thực hành: Có kỹ năng phân tích các dự án đô thị dưới góc độ kinh tế, tài chính và kỹ thuật; có kỹ năng lập dự án, tổ chức và quản lý dự án.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

| STT | Nội dung | Tổng số tiết | Trong đó |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập, thảo luận, kiểm tra |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 | 3 4 4 4 4 4 4 3 | 3 4 3 3 3 3 3 3 | 0 0 1 1 1 1 1 0 | Giảng đường có máy chiếu và micro để phục vụ giảng dạy |
|  | Cộng | 30 | 25 | 5 |  |

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương này sẽ cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận cơ bản về đô thị, các loại dự án đô thị chủ yếu, những yếu tố quan trọng trong công tác quản lý dự án đô thị. Ngoài ra chương I cũng trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học.

1.1. Đô thị, dự án đô thị và đặc điểm của dự án đô thị

1.1.1.Một số khái niệm

1.1.2. Đặc điểm của dự án đô thị

1.1.3. Phân loại dự án đô thị

1.2. Quản lý dự án đô thị

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Mục tiêu

1.2.3. Các bước trong quản lý một dự án đô thị

1.3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu môn học

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu

Tài liệu tham khảo của chương :

Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Thống kê.

Nguyễn Đình Hương và Nguyễn Hữu Đoàn. (2002). Kinh tế đô thị. Nhà xuất bản Giáo dục.

Từ Quang Phương. (2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

CHƯƠNG II: LẬP KẾ HOẠCH VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương này trình bày những nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch dự án đô thị, vai trò của chính quyền đô thị trong việc phê chuẩn hay từ chối một đề án phát triển đô thị.

2.1. Xác định dự án đô thị

2.2. Nghiên cứu chi tiết

2.2.1. Nghiên cứu tiền khả thi

2.2.2. Nghiên cứu khả thi

2.3. Thẩm định và phê duyệt dự án đô thị

2.3.1. Yêu cầu, mục đích của thẩm định dự án đô thị

2.3.2. Nội dung thẩm định dự án

2.3.3. Phê duyệt hoặc bác bỏ dự án

2.4. Triển khai thực hiện dự án đô thị

Tài liệu tham khảo của chương :

Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Thống kê.

Từ Quang Phương.( 2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Cleland, David I., et al. (1998). Project Management Casebook: Instructor’s Manual. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương này trình bày một số phương pháp cơ bản để phân tích một dự án đô thị, chẳng hạn: phân tích kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội…

3.1. Phân tích kỹ thuật

3.1.1.Mục đích

3.1.2.Nội dung

3.2. Phân tích tài chính

3.2.1. Nội dung phân tích tài chính

3.2.2. Các đặc điểm phân tích tài chính

3.2.3. Yêu cầu khi so sánh các phương án đầu tư

3.2.4. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

3.3. Phân tích kinh tế xã hội

3.3.1. Sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích KTXH

3.3.2. Các chỉ tiêu xác định ảnh hưởng của dự án đến nền kinh tế đô thị

3.3.3. Ảnh hưởng của dự án đến môi trường sinh thái

3.4. Một số phương pháp phân tích khác

3.4.1. Phân tích ma trận đạt mục tiêu

3.4.2. Phân tích SWOT

3.4.3. Phân tích chính trị

3.4.4. Phân tích luật lệ

Tài liệu tham khảo của chương :

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Chapman, Chris, and Stephen Ward. (1997). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. New York: John Wiley & Sons.

Cleland, David I., et al. (1998). Project Management Casebook: Instructor’s Manual. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

CHƯƠNG IV: ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương này trình bày một số hình thức lựa chọn nhà thầu và  phương thức đấu thầu dự án đô thị, cũng như các nội dung quản lý Nhà nước về đấu thầu.

4.1. Nguyên tắc quản lý đấu thầu và chỉ định thầu

4.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu

4.2.1. Đấu thầu rộng rãi

4.2.2. Đấu thầu hạn chế

4.2.3. Chỉ định thầu

4.3. Phương thức đấu thầu

4.3.1. Mở thầu

4.3.2. Xét thầu

4.3.3. Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

4.4. Quản lý Nhà nước về đấu thầu

Tài liệu tham khảo của chương :

Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Thống kê.

Từ Quang Phương.( 2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Cleland, David I., et al. (1998). Project Management Casebook: Instructor’s Manual. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

CHƯƠNG V: KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Kiểm soát là so sánh kết quả theo giai đoạn để lên kế hoạch hành động khắc phục cần được thực hiện khi một độ lệch từ việc thực hiện kế hoạch xảy ra. Đánh giá dự án là đánh giá tiến độ và hiệu suất công việc và so sánh nó với những gì đã được dự kiến ban đầu. Đánh giá đó là cơ sở cho các quyết định quản lý về cách tiến hành dự án.

5.1. Kiểm soát dự án đô thị

5.1.1. Các thành viên tự kiểm soát

5.1.2. Đặc điểm của hệ thống kiểm soát dự án

5.1.3. Thiết kế hệ thống kiểm soát dự án hợp lý

5.2. Đánh giá dự án đô thị

5.2.1. Mục đích của đánh giá dự án

5.2.2. Tiến hành kiểm toán Dự án

5.2.3. Đo lường việc thực hiện/chất lượng của dự án

Tài liệu tham khảo của chương :

Từ Quang Phương. (2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Chapman, Chris, and Stephen Ward. (1997). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. New York: John Wiley & Sons.

CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương VI giới thiệu công tác quan trọng trong mô hình tổ chức quản lý dự án đô thị và các vấn đề liên quan đến nhân sự dự án đô thị .

6.1. Các mô hình tổ chức quản lý dự án

6.1.1. Mô hình chủ đầu trực tiếp quản lý

6.1.2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

6.1.3. Mô hình chìa khóa trao tay

6.1.4. Mô hình tự thực hiện dự án

6.1.5. Mô hình quản lý dự án theo chức năng

6.1.6. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án

6.1.7. Căn cứ lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án

6.2. Xây dựng đội ngũ quản lý dự án

6.2.1. Khuyến khích làm việc theo nhóm

6.2.2. Bắt đầu tổ chức nhân sự

6.3. Các vấn đề của nhóm

6.4. Các giai đoạn phát triển của nhóm nhân sự dự án đô thị

Tài liệu tham khảo của chương :

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Chapman, Chris, and Stephen Ward. (1997). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. New York: John Wiley & Sons.

Cleland, David I., et al. (1998). Project Management Casebook: Instructor’s Manual. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Trong quản lý dự án đô thị, rủi ro chủ yếu liên quan đến mức độ chính xác trong việc dự báo kết quả. Các hiệu ứng của rủi ro có thể tích cực và tiêu cực. Các hiệu ứng tích cực của rủi ro thường được gọi là các cơ hội. Các mối đe dọa là hiệu ứng tiêu cực của rủi ro. Các mối đe dọa là những sự kiện chi phối dự án theo hướng các kết quả  được xem là không thuận lợi. Vì vậy cần tiếp cận rủi ro theo nhiều cách khác nhau để giải quyết và hạn chế các tác động tiêu cực từ các rủi ro gây ra.

7.1. Nguồn gốc và phân loại rủi ro đối với dự án đô thị

7.1.1. Nguồn gốc rủi ro

7.1.2. Phân loại rủi ro

7.2. Tiến trình quản lý rủi ro

7.2.1.Định danh những mối đe dọa nào tồn tại

7.2.2. Định lượng các mối đe dọa

7.2.3. Xác định và phân tích những mối đe dọa cần được quan tâm nhiều nhất

7.2.4. Ứng phó với các mối đe dọa

7.3. Đánh giá rủi ro và phân tích biến động của giá

7.3.1. Đánh giá rủi ro

7.3.2. Phân tích biến động của giá

Tài liệu tham khảo của chương :

Từ Quang Phương. (2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Chapman, Chris, and Stephen Ward. (1997). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. New York: John Wiley & Sons.

CHƯƠNG VIII: QUẢN LÝ CÁC YẾU TỐ KHÁC TRONG DỰ ÁN ĐÔ THỊ

Giới thiệu khái quát

Chương này trình bày các khía cạnh khác trong quản lý dự án, đó là quản lý thời gian, chi phí, chất lượng, mua sắm trang thiết bị dự án, truyền thông… góp phần đưa dự án đạt được những mục tiêu đề ra ban đầu

8.1. Quản lý thời gian dự án đô thị

8.1.1.  Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian

8.1.2.  Các qui trình quản lý thời gian  dự án đô thị.

8.2. Quản lý chi phí dự án đô thị

8.2.1. Khái niệm

8.2.2.  Qui trình quản lý chi phí dự án

8.3. Quản lý chất lượng dự án đô thị

8.3.1. Khái niệm

8.3.2.  Qui trình quản lý chất lượng

8.3.3. Một số mô hình quản lý chất lượng tiêu biểu.

8.3.4. Cải tiến chất lượng dự án đô thị.

8.4. Quản lý truyền thông dự án đô thị

8.4.1. Tầm quan trọng của truyền thông tốt.

8.4.2. Qui trình quản lý truyền thông.

8.4.3. Cải tiến  truyền thông.

8.5. Quản lý trang thiết bị dự án đô thị

8.5.1. Mục đích

8.5.2. Qui trình quản lý trang thiết bị.

7. GIÁO TRÌNH:

Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). Lập dự án đầu tư. Nhà xuất bản Thống kê.

Nguyễn Đình Hương và Nguyễn Hữu Đoàn. (2002). Kinh tế đô thị. Nhà xuất bản Giáo dục.

Từ Quang Phương. (2008). Quản lý dự án. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Blaylock, Jim, and Rudd McGary. (2002). Project Management A to Z. Columbus, Ohio: PM Best Practices, Inc.

Cable, Dwayne P., and John R. Adams. (1997). Principles of Project Management. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

Capper, Richard. (1998). A Project-by-Project Approach to Quality. Hampshire, England: Gower Publishing Limited.

Chapman, Chris, and Stephen Ward. (1997). Project Risk Management: Processes, Techniques and Insights. New York: John Wiley & Sons.

Cleland, David I., et al. (1998). Project Management Casebook: Instructor’s Manual. Upper Darby, Pa.: Project Management Institute.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Kết quả học tập được đánh giá theo thang điểm 10.

Trong quá trình tiếp thu môn học, học viên phải hoàn thành:

- Đi học trên 80% số tiết và tham gia thảo luận (10%)

- 01 bài kiểm tra tại lớp hoặc 01 bài tiểu luận môn học nộp cho giảng viên trước ngày thi kết thúc môn học (20%).

- 01 bài thi kết thúc môn học (70%)

Hà nội, ngày 8  tháng 07 năm 2015

TRƯỞNG BỘ MÔN					HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)						    (ĐÃ KÝ)

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền			          GS.TS. Trần Thọ Đạt